#### Примітка. «Вся бригада» — Ус Владислав, Козир Дмитро, Мамішев Ельмір, Дроздов Антон.

#### Артефакти: https://github.com/NureUsVladyslav/pract1-2

#### Figma: https://www.figma.com/design/xZFrvueFxwNka1sD6QHddJ/Untitled?node-id=5-109&t=kU2HiA41287m6kXU-1 , версія макета Wireframes_v2.

#### Дефекти та правки

| ID / клас | Проблема та джерело | Правка і повторна перевірка |
| --- | --- | --- |
| IP-01 / Minor | G1, 01_Input_Pack_v0.1. Критеріям US-03 присвоєно вигадані ID [AC 03.1]–[AC 03.4], у джерелі вони не нумеровані. Source: SD_Spec, US-03. Виявлено під час Контролю A (звірка Pack зі специфікацією), 04.10.2026. Запит виконав: Козир Дмитро; перевіряла вся бригада. | Виправлено вручну (Козир Дмитро): замінено на "US-03, пункт N" у трьох місцях (розділ 3, Source у розділі 4, Traceability). Перевірено: вся бригада, пошук "AC 03" збігів не дає, 04.10.2026. Доказ: 01_Input_Pack_v0.1 / v1.0. |
| IP-02 / Minor | G1, 01_Input_Pack_v0.1. Q-02 позначено як конфлікт, хоча Open Questions і BR-06 не суперечать (різниця термінів "зміна" і "встановлення"). Source: BR-04, BR-06, AC-04.2. Виявлено під час Контролю A, 04.10.2026. Запит виконав: Козир Дмитро; перевіряла вся бригада. | Виправлено вручну (Козир Дмитро): перейменовано на "Уточнення термінології" в основному блоці й у списку Unresolved. Перевірено: вся бригада, 04.10.2026. Доказ: 01_Input_Pack_v1.0, розділ 7. |
| IP-03 / Minor | 01_Input_Pack_v1.0 (після Decision Log). Q-03 і Q-04 зникли з переліку без позначки RESOLVED. Source: Input Pack v0.1, D-01, D-02. Виявлено під час перевірки v1.0, 04.10.2026. Запит виконав: Козир Дмитро; перевіряла вся бригада. | Виправлено вручну (Козир Дмитро): додано "RESOLVED via D-02" і "RESOLVED via D-01". Перевірено: вся бригада, 04.10.2026. Доказ: 01_Input_Pack_v1.0, розділ 7. |
| SM-01 / Minor | G2, 02_Screen_Map_v0.1. T-06: після Create вказано "S-03 або S-02-A". Source: US-01, Screen Map T-06. Виявлено під час перевірки за чек-листом, 04.10.2026. Запит виконав: Мамішев Ельмір; перевіряла вся бригада. | Виправлено вручну (Мамішев Ельмір): залишено лише S-03. Перевірено: вся бригада, 04.10.2026. Доказ: 02_Screen_Map_v0.1, T-06. |
| PR-01 / Low | G4, 03_Screen_Contracts. Traceability UIR-02 і UIR-03: Verification Level лише Prototype, хоча текст помилки видно і в макеті. (У 04_Plan_Review це DEF-01.) Виявлено: Gemini у ролі рецензента, запит виконав Мамішев Ельмір; результат перевіряла вся бригада, 04.10.2026. | Виправлено вручну (Мамішев Ельмір): змінено на Layout / Prototype. Перевірено: вся бригада, 04.10.2026. Доказ: 03_Screen_Contracts, розділ 4. |
| PR-02 / Minor | G4, 03_Screen_Contracts. TEST-02 перевіряв лише Title, без Description. Source: AC-01.3. (У 04_Plan_Review це DEF-02.) Виявлено: Gemini у ролі рецензента, запит виконав Мамішев Ельмір; результат перевіряла вся бригада, 04.10.2026. | Виправлено вручну (Мамішев Ельмір): додано очікуваний результат "Description is required". Перевірено: вся бригада, 04.10.2026. Доказ: 03_Screen_Contracts, TEST-02. |
| UX-01 / Info | G4. Пропозиція індикатора довжини коментаря. Бізнес-правила про ліміт немає. (У 04_Plan_Review це DEF-03.) Перевіряла вся бригада. | Відхилено за результатом перевірки: додало б функцію поза затвердженими вимогами. Змін немає. |
| FB-01 / Minor | G5, 05_Figma_Brief_v1.0.txt. У чек-листі "Exactly 4 product frames", але S-02 має 3 стани (All, Important, Empty), яким потрібні додаткові frames. Source: Screen Map S-02-A/B/C. Виявлено під час Контролю C, 04.10.2026. Запит виконав: Ус Владислав; перевіряла вся бригада. | Виправлено вручну (Ус Владислав): уточнено формулювання. Перевірено: вся бригада, 04.10.2026. Доказ: 05_Figma_Brief_v1.0.txt, розділ 13. |
| DEF-01 / Minor | F1, Figma Wireframes_v1. S-02-A відображає зайві колонки Author та Created_at. Source: 03_Screen_Contracts, розділ "S-02-A: Tab All, Visible Data": лише ID, Title, Status, Priority, Assignee. Виявлено під час візуального огляду перед F2 (огляд виконав Ус Владислав), 04.10.2026; перевіряла вся бригада. | Виправлено через Figma Agent (F2), CH-01…CH-03; запит виконав Ус Владислав. S-02-A тепер містить лише 5 колонок. Перевірено: вся бригада, за скріншотами, 04.10.2026. Доказ: фрейм S-02 і Compact state reference на Page 1; резерв на сторінці BEFORE_REVIEW. |
| DEF-02 / Minor | P1, підготовка прототипу. Для вкладки Important і порожнього списку не було окремих продуктових фреймів, лише приклади в довідці, тому переходам не було куди вести. Source: Screen Map S-02-B, S-02-C; AC-02.5; US-08. Виявлено: 05.10.2026; перевіряла вся бригада. | Виправлено через Figma Agent (запит виконав Ус Владислав): дубльовано S-02-A у "S-02-B Important" і "S-02-C Empty". Перевірено: вся бригада, візуально, 05.10.2026. Доказ: фрейми S-02-B і S-02-C на Page 1. |
| DEF-03 / Minor | Ручні тести, T-07. У S-03 немає збереженого коментаря з автором і часом, Description і Created_at мали значення "—". Source: AC-06.2–06.4, AC-02.4. Виявлено під час ручних тестів (проходження виконав Дроздов Антон), 05.10.2026; перевіряла вся бригада. | Виправлено через Figma Agent, CH-04…CH-06 (запит виконав Дроздов Антон; дані довільні тестові). Перевірено: вся бригада, за скріншотом, 05.10.2026. Доказ: S-03 / Issue details, Page 1. |
| DEF-04 / Minor | Ручні тести, T-08. Немає прикладу заявки Critical + Closed, виключення з Important було лише текстом. Source: AC-08.4, BR-09.1. Виявлено під час ручних тестів, 05.10.2026; перевіряла вся бригада. | Виправлено через Figma Agent, CH-07 (запит виконав Дроздов Антон), приклад Issue #104. Перевірено: вся бригада, 05.10.2026. Доказ: Compact state reference, внизу блоку. |
| DEF-05 / Minor | Перевірка прототипу перед G6. "Back to List" завжди повертав на All, а D-07 вимагає повернення на вкладку, звідки відкрили. Source: D-07. Виявлено: 05.10.2026; перевіряла вся бригада. | Виправлено вручну (Дроздов Антон): створено копію стану S-03 "S-03 (opened from Important)"; рядок #101 на S-02-B переспрямовано на копію, "Back to List" на копії веде на S-02-B. Перевірено: вся бригада, у Present, обидва шляхи (All → #101 → Back → All; Important → #101 → Back → Important), 05.10.2026. Доказ: фрейм "S-03 (opened from Important)", Page 1. |
| DEF-06 / Info | Перевірка прототипу перед G6. Деталі заявки створено лише для #101. Рядки #102 і #103 не клікабельні. Source: AC-02.3. Виявлено: 05.10.2026; перевіряла вся бригада. | Не виправлялось, прийнято як межу макета (деталі для кожної заявки поза обсягом статичного прототипу). Задокументовано в розділі "Межі перевірки" і в підписах Contract annotations. Перевірила вся бригада, 05.10.2026. |
| DEF-07 / Minor | Перевірка Figma перед G6. Картка "Contract annotations" містила застарілий текст: що Description, Created_at і коментарі не задані і що переходів немає, хоча S-03 уже має ці дані (CH-04…CH-06), а переходи створені. Source: узгодженість даних між фреймами. Виявлено: 05.10.2026; перевіряла вся бригада. | Виправлено вручну (Дроздов Антон): оновлено текст у картках "Sample data and unspecified values" і "Navigation intent". Перевірено: вся бригада, за скріншотами, 05.10.2026. Доказ: Contract annotations, Page 1. |
| G6-UX-01 / Minor | G6, 06_Review_Report. Кнопки Apply на S-03 в одному ряду, ризик плутанини. Source: D-06. Виявлено: Gemini, 05.10.2026. | Відхилено (Контроль D,Козир Дмитро): кнопки підписані назвою поля і стоять біля нього, D-06 виконано. Змін немає. |
| G6-UX-02 / Low | G6. Немає індикатора успіху після Apply. Source: D-06. Виявлено: Gemini, 05.10.2026. | Відхилено для цієї версії (Контроль D, Козир Дмитро): AC/BR не вимагають, це новий стан поза брифом. Рекомендація для реалізації. |
| G6-UX-03 / Low | G6. Disabled-контроли без tooltip. Source: D-05. Виявлено: Gemini, 05.10.2026. | Відхилено для цієї версії (Контроль D, Козир Дмитро): D-05 виконано, причини описані в прикладах ролей, tooltip у статиці не показати. Рекомендація для реалізації. |
| G6-UX-04 / Info | G6. Схожий вигляд "Current value" і Disabled у C-03.6. Gemini згадав у Частині B без ID. Виявлено: 05.10.2026. | Відхилено (Контроль D, Козир Дмитро): дозволені переходи візуально виділені, стани підписані по-різному. Змін немає |
| DEF-08 / Info | G6, US-08 / AC-08.3. Виключення Low/Normal з Important окремим прикладом не показано: виключення показано для Not Set (#102) і Closed (#104), Low/Normal описано лише текстом у контракті. Gemini оцінив US-08 як PASS. Виявлено: 05.10.2026; перевіряла вся бригада. | Не виправлялось, прийнято як межу тестового набору (4 заявки замість 8). Рекомендація для реалізації: тестові дані з Low/Normal. |

#### Перевірки без виявлених дефектів

| ID / клас | Що перевірялось | Результат |
| --- | --- | --- |
| CHK-01 / Перевірка | G3, 03_Screen_Contracts. Звірка матриць прав і статусів з еталонними, Important predicate, Traceability 33 AC. Запит виконав: Мамішев Ельмір; перевіряла вся бригада, 04.10.2026. | Без зауважень. |
| CHK-02 / Перевірка | Контроль B, 03_Screen_Contracts v1.0. Незалежна перевірка плану. Перевіряв: Козир Дмитро, 04.10.2026. | Результат у Decision Log, запис "Контроль B". |
| CHK-03 / Перевірка | F1, Figma Wireframes_v1. Звірка Permission і Status Matrix у макеті з контрактом. Генерацію виконав Ус Владислав; перевіряла вся бригада, 04.10.2026. | Матриці збігаються з контрактом. |
| CHK-04 / Перевірка | Доповнення прикладів, CH-04…CH-07. Перевірка скріншотами S-03 і Compact state reference. Запит виконав Дроздов Антон; перевіряла вся бригада, 05.10.2026. | Усі 4 правки присутні, решта блоку без змін. |
| CHK-05 / Перевірка | Ручні тести T-01…T-10. Проходження прототипу в Present виконав Дроздов Антон; перевіряла вся бригада, 05.10.2026. | На момент першого проходження 8 PASS, 2 PARTIAL (T-07, T-08). T-07 і T-08 стали PASS після DEF-03 і DEF-04. T-09 при повторній перевірці (DEF-05) оцінено як PARTIAL, після виправлення і CHK-06 став PASS. Підсумок: 10 PASS. |
| CHK-06 / Перевірка | Прототип, M-01 Cancel. У Present: Important → + Create Issue → Cancel. Перевіряла вся бригада, 05.10.2026. | Cancel повертає на вкладку Important, тобто на екран, з якого відкрито модалку. Дефектів немає. |
| CHK-07 / Перевірка | P1, переходи прототипу. Переходи створив Ус Владислав; перевірка у Present, 05.10.2026; перевіряла вся бригада. | Усі зв'язки працюють: вхід через S-01, перемикання вкладок, відкриття і закриття модалки, перехід у деталі, повернення на список. |
| CHK-08 / Перевірка | G1, Контроль A, 01_Input_Pack_v0.1. Звірка зі специфікацією: повнота US і AC, збереження джерел і негативних умов. Запит виконав: Козир Дмитро; перевіряла вся бригада, 04.10.2026. | 8 US і 33 AC на місці; знайдено 2 проблеми (IP-01, IP-02). |
| CHK-09 / Перевірка | G6, 06_Review_Report. Аудит через Gemini за 8 зображеннями і контрактом, результати прототипу подані як повідомлення студента. Запит і Контроль D: Козир Дмитро; перевіряла вся бригада, 05.10.2026. | 12 PASS, 1 NOT VERIFIABLE (серверні вимоги); coverage Complete, prototype evidence Reported; UX-зауваження G6-UX-01…04 відхилено; виявлено DEF-08. |

#### Межі перевірки

- Не перевірялися збереження даних, справжня автентифікація, серверні права, реальний час відгуку (NFR-01), HTTPS (NFR-03), резервне копіювання (NFR-04).

- Create веде на підготовлену заявку #101. Валідація і додавання коментаря показані станами, а не працюючою логікою.

- Dropdown і Apply не змінюють значення.

- Деталі заявки є лише для #101, рядки #102 і #103 не клікабельні.

Додаток: звіти Figma Agent

#### 1. Звіт F1 (генерація, Wireframes_v1)

I created the editable grayscale wireframes on one working page.

Created frames (відновлено за назвами у файлі): S-01 / Authentication boundary placeholder; S-02 / Issues list — S-02-A All; M-01 / Create issue modal; S-03 / Issue details; Compact state reference / Outside product frames; Contract annotations / Outside product frames; Local reusable components / Outside product frames.

State references: the compact reference covers Important/populated and empty lists, creation/comment errors, all four permission contexts, and allowed/disabled transitions for all four statuses. The annotations preserve control IDs, navigation intent and tab-return rules.

Reused components: local reusable components used through 51 placed instances: buttons, dropdown controls, badges and repeated issue rows. Unique controls remain editable native frames.

Requirements not represented: prototype interactions and backend behavior are intentionally not implemented. Transitions are documented rather than wired.

Assumptions and limitations:

- Important Issues uses the explicit checklist rule: High/Critical priority AND non-Closed status.

- Unspecified descriptions, timestamps and comments use "—" rather than invented data.

- T-08..T-12 remains grouped because the brief does not map those IDs individually.

- Persistence, authentication and server permissions were not tested.

#### 2. Запит і Change Report F2 (DEF-01)

Запит: Remove the Author and Created_at columns from S-02-A issue table and from the matching compact state reference example — these fields belong only on S-03, not on the list view. Далі стандартний текст F2 (див. AI-лог, крок F2).

Відповідь Agent: I removed the columns without changing screen IDs or issue data. Other pages and backup copies were left unchanged.

| CHANGE-ID | Screen/layer | What changed | Why | Source rule |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH-01 | S-02 / Issues list — S-02-A All | Removed Author and Created_at headings and cells from all three rows; expanded Title to retain table width. | Keep metadata off the list view. | Your explicit list-column correction |
| CH-02 | Compact state reference | Applied the same five-column structure; preserved #101 and #103. | Match the canonical list while retaining correct Important filtering. | Your correction; §7 and §13 |
| CH-03 | Local reusable components | Created two isolated, five-column local masters and linked the four working row instances to them. | Preserve reuse without changing shared masters on another page. | §2 component reuse; your scope restriction |

Checked and preserved: all four status examples, including In Progress → Resolved, and all four permission contexts match §§5–6 and §12. Closed remains terminal. Important retains High/Critical Resolved issues and excludes Closed and Not Set/Low/Normal priorities. Creation has only Title/Description inputs; documented defaults remain Open, Not Set and Unassigned. All six empty/error messages are present. No prohibited controls or page-icon placeholders were found.

NOT REPRESENTED: Comment entries with author/time metadata; the discussion currently uses an unspecified-content placeholder. Functional transitions and runtime behavior, intentionally unwired.

UNRESOLVED: Comment author/time remains uncorrected: the details frame was not selected for editing, and the brief supplies no sample comment records or metadata format. Outside static-design verification: persistence, authentication, server permissions, actual filtering, saves, validation execution and tab-return behavior were not tested.

Примітка бригади: незакрите про коментар закрито пізніше, див. DEF-03 і розділ 4.

#### 3. Створення S-02-B і S-02-C (DEF-02)

Запит: Create two additional product frames duplicating S-02-A: one named "S-02 / Issues list — S-02-B Important" showing only issues #101 and #103 with the Important tab active (filtered by High/Critical priority and non-Closed status per the brief), and one named "S-02 / Issues list — S-02-C Empty" with no issue rows and the text "No issues reported yet." with the All tab active. Keep the same layout, columns and components as S-02-A. These must be real product frames, not reference-section examples.

Відповідь Agent: I'll duplicate the All screen into two product frames, keeping its five-column layout and shared row components. I created two additional editable product frames: S-02-B Important (Important tab active; only #101 and #103, matching High/Critical priority and non-Closed status) and S-02-C Empty (All tab active; no issue rows; displays "No issues reported yet."). Both preserve the All screen's layout, five columns and existing components. The original screen and compact reference examples remain unchanged.

#### 4. Запит і Change Report (DEF-03, DEF-04)

Запит: Edit selected frames minimally. In S-03 (#101) fill Description and Created_at with arbitrary sample values and add one saved comment showing author (Alice Smith) and date/time. In the Compact state reference add a separate small example: issue #104, Priority Critical, Status Closed, marked as excluded from Important because it is Closed. Do not change other content, add features or touch backup pages. Provide a table: CHANGE-ID | Screen/layer | What changed | Why | Source rule, then NOT REPRESENTED and UNRESOLVED.

Відповідь Agent: I'll locate the working details screen for #101, add the sample description, timestamp and saved comment, then add the small Closed-issue exclusion example to the selected state reference. I added the sample content and exclusion example. The All list, other issue facts and backup pages were left unchanged.

| CHANGE-ID | Screen/layer | What changed | Why | Source rule |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH-04 | S-03 / Issue details | Replaced "—" with a sample description of intermittent login failure. | Populate #101's details. | Your explicit sample-data authorization; brief §3 |
| CH-05 | S-03 / Issue details | Set 2024-10-18 14:32 UTC. | Show a sample creation timestamp. | Your request; brief §4.1 |
| CH-06 | S-03 / Issue details | Added one sample comment by Alice Smith, dated 2024-10-18 15:07 UTC, with a reproduction note. | Show saved-comment content with author and date/time. | Your request; brief §3 and US-06 |
| CH-07 | Compact state reference | Added a separate small example: Critical, Closed, "Excluded from Important because it is Closed." | Demonstrate the Closed exclusion edge case. | Brief §7 and §13; BR-09/BR-09.1 |

NOT REPRESENTED: Runtime comment saving or filtering; these remain static examples. Sample text and timestamps are fictional, not tested backend data.

UNRESOLVED: None for these requested edits.